**沈机动力二期APP修改意见（2018.5.23）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问题描述** | **可行性评估** | **预计日期** | **已完成** | **已确认** |
| 1 | 前台已成团显示已成团,成团之后不可以下单,在页面显示。如果过还有想买的提示后台添加商品,成团满了联系公司。 |  |  | √ |  |
| 2 | 消息5分钟刷新一次。 |  |  | √ |  |
| 3 | 后台用户管理需要编辑修改/删除认证信息，需要给用户发消息和群发消息的功能。 |  |  | √ |  |
| 4 | 企业信息一旦从新修改变为待审核，后台企业信息管理中内容可以修改和删除。 |  |  | √ |  |
| 5 | 众筹收益要有预期收益 累计收益 |  |  | √ |  |
| 6 | 5551订单众筹收益为负数 众筹页面天数不对 |  |  | √ |  |
| 7 | 添加搜索功能，首页搜索、团购搜索、众筹搜索、企业搜索。 |  |  |  |  |
| 8 | 广告位加跳转链接 、也可以链接到本APP的团购、众筹、二手设备、积分商城等位置。 |  |  | √ |  |
| 9 | 个人认证：只有姓名、电话为必填，其他改为选填。 |  |  | √ |  |
| 10 | 企业库加入展示页。（展示页要有：企业名称、地址、电话、网址、主营等信息。） |  |  | √ |  |
| 11 | 维修和物流电话问题，后台没处理过的订单用户可自行取消，一旦后台处理后就不可取消。物流信息的物品长宽高单位错误。 |  |  | ？ |  |
| 12 | 待付款的商品无法支付。应增加付款按钮，并增加付款期限，付款期限为1小时并提示超出时间未付款订单自动消失。超时自动删除订单。 |  |  | 处理中 |  |
| 13 | “我的”中添加意见反馈、设置（密码修改、清除缓存、版本升级、企业信息编辑等） |  |  | 信息编辑正在做 |  |
| 14 | 众筹（团购）订单状态中“签约状态”改成“线下合同”。 |  |  | √ |  |
| 16 | 后台中添加客服电话、关于我们等信息修改功能。 |  |  | 正在修改 |  |
| 17 | 后台企业认证发出的信息需要有消息提示。 |  |  | √ |  |
| 18 | 处理订单时，如果没有填写备注，备注信息默认显示为null，这个不好，改成一句文字。 |  |  | √ |  |
| 19 | 后台生成客服编号，注册时输入，在后台显示。后台也可以自己编辑。 |  | 这个做不了，相当于做一个客服系统，需要联系商务 |  |  |

注：将修改页面与相对应的修改意见进行文字性描述，详情描述与截图可通过附件形式发送。注：将修改页面与相对应的修改意见进行文字性描述，详情描述与截图可通过附件形式发送。

注：因为二手设备与积分商城板块未完成，所以以上需求只针对2018.5.23版本提出。