**沈机动力APP修改意见**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问题描述** | **可行性评估** | **预计日期** | **已完成** | **已确认** |
| 1 | 先关闭“设备”服务：正式 | 需求 |  | √ | √ |
| 2 | 团购商品定金在首页显示10000。 | BUG |  | √ | √ |
| 3 | “我的”中关注企业仍然是跳转到电话。 | BUG |  | √ | √ |
| 4 | 广告位跳转：外链（团购，众筹二手设备和积分商城也要加，但不急） | 需求 |  | √ | √ |
| 5 | 分享好友功能，能给专人生成邀请码。用户注册时输入邀请码，后台显示邀请人。 | 需求（2018-5-29） |  | √ | √ |
| 6 | 企业库展示问题：目前：把敏感信息去掉，显示公开的信息。后续可以添加企业文字和图片介绍 | 需求 |  |  |  |
| 7 | 给用户群发消息 | 需求：和商务沟通 |  | 暂不处理 |  |
| 8 | 消息分类：确定分类要求：按已读和未读消息分类； | 需求 |  | √ | √ |
| 9 | 众筹天数一直是122天 | BUG |  | √ | √ |
| 10 | 发起设备的按钮放在上面不明显，建议挪到底部 | 需求 |  | √ | √ |
| 11 | 维修消息更新的时候，消息栏里会重复刷出历史信息。-----------状态：目前正在跟进此问题，会进行进一步测试，查出此原因，这个现象出现不频繁。不影响正常业务上线。 | BUG |  | 目前测试暂未发现此类问题 |  |
| 12 | 后台不能录入设备，最好可以录入。 | 需求：还是前端录入 |  | √ | √ |
| 13 | 团购：订单详情‘签约状态’改‘合同’ | 需求 |  | √ | √ |
| 14 | ’二手设备‘改‘设备’。 | 需求 |  | √ | √ |
| 15 | 众筹：填写公司部分信息去掉 | 需求 |  | √ | √ |
| 16 | 后台增加企业介绍管理（关于我们）功能 | 需求 |  | √ | √ |
| 17 | 关于项目部署问题：暂定在我们服务器 | 需求 |  | √ | √ |
| 18 | APP上线时首页六个导航都要：暂时没开发的显示开发中。 | 需求 |  | √ | √ |
| 19 | 企业-消息-我的：双击时空白。--------状态：正在测试，我们测试没发现问题，待进一步测试，排查。 | BUG |  | 目前测试暂未发现此类问题 | √ |
| 20 | 设备转让金额：要既可以输入数字也可以输入文字 | 需求 |  | √ | √ |
| 21 | 二手设备图片可以增加删除。 | 需求 |  | √ | √ |
| 22 | 搜索功能首页搜索 | 需求：暂时不做 |  | 暂时不做 |  |
| 23 | 官方客服做成图文，后台可以进行修改 | 需求 |  | √ | √ |
| 24 | 待付款状态时的商品加付款和取消订单按钮 | 需求：做个过期 |  |  |  |
| 25 | 众筹中没有商品加个提示图片 | BUG |  | √ | √ |
| 26 | 商品详情里面的图片最好可以复制粘贴出去。（需要确定一下是否可以实现） | 需求 |  |  |  |

**沈机动力APP修改意见（2018-6-4）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问题描述** | **可行性评估** | **预计日期** | **已完成** | **已确认** |
| 1 | 提交二手设备成功提示语：提交成功，等待后台审核 | BUG |  |  |  |
| 2 | 设备消息，点击跳动详情 | BUG |  |  |  |
| 3 | 发布设备单位干掉金额 | BUG |  |  |  |
| 4 | 设备详情里的图可以点击放大 | 需求 |  |  |  |
| 5 | 设备值为空进行处理 | BUG |  |  |  |
| 6 | 设备图片需要保存功能 | 需求 |  |  |  |
| 7 | 设备管理后台加个删除标识展示 | BUG |  |  |  |
| 8 | 企业认证里：车间设备描述：用文本形式 | BUG |  |  |  |

注：将修改页面与相对应的修改意见进行文字性描述，详情描述与截图可通过附件形式发送。注：将修改页面与相对应的修改意见进行文字性描述，详情描述与截图可通过附件形式发送。